**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**TRIMESTRE DEL 01 JULIO- AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Se presentaron proyectos de obra pública ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública de la Federación, para la obtención de apoyos financieros para mejorar las vialidades de nuestro Municipio, logrando obtener hasta el momento:

Una inversión de $6’000,00000 (seis millones de pesos 00/100 M.N.) del Fondo de Proyecto de Desarrollo Regional 2018 Convenio E, con el cual, se ejecutarán 3 obras de vialidad, que se describen a continuación. (Cabe señalar que ya se firmó el convenio, y estamos en espera de la llegada de los recursos).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Obra** | **Colonia** |
| 1 | Construcción de empedrado zampeado piedra ahogada en concreto y servicios en la calle Lázaro Cárdenas entre calle San Miguel y calle Fidel Castro | San Miguel de la Punta |
| 2 | Encarpetado asfáltico calle Reforma entre la calle Madero y la calle Independencia | Santa Cruz de las Huertas |
| 3 | Reencarpetado asfáltico calle Cerezo-Ciruelo entre calle Sauz y Av. Malecón | Villas de Oriente II |

Se llevó a cabo la revisión de estimaciones y el envío de 92 trámites de estos a la Contraloría y Tesorería Municipal para su liberación y pago.

Se asistió a la capacitación de elaboración de CUIS, impartidas por personal de la SEDESOL de oficinas centrales.

Taller para la entrega recepción impartido por la ASEJ.

Se asistió a la Implementación del sistema ADDCORE para el cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental. En el que se proporcionó información correspondiente al Módulo de Obra Pública, quedando pendiente algunas modificaciones para poder utilizarlo.

**Se asistió a reuniones a las diferentes dependencias que se describen a continuación:**

* **SIAPA** para dar seguimiento y factibilidad para proyectos hidrosanitarios, así como del Colector Pluvial Loma Bonita.
* **Comisión Estatal del Agua,** problemática de lluvia en Cuenca del Ahogado en Planta de Bombeo 2 de Tlaquepaque, así como la trayectoria para dos nuevas tuberías de aguas crudas para la Planta de Tratamiento de Matatlán.
* **SIOP** para prevención de inundaciones

**Se continuó con la elaboración de:**

Cédulas de Verificación y seguimiento de las 33 acciones que se ejecutaron con recursos del Ramo 33, ejercicio 2018, en los tres trimestres

La recepción y atención a peticiones ciudadanas.

Proyectos para la incorporación de expedientes en dependencias del Estado y federales.

Proyectos de áreas verdes y deportistas en diferentes colonias del Municipio.

**Como Municipio responsable y transparente que hemos venido siendo durante esta Administración, se alimentaron las plataformas de:**

1. Transparencia Nacional
2. Transparencia (Cimtra) en los meses de referencia
3. FAIS-MIDS
4. Sistema de Recursos Federales Transferidos ( RFT) antes Sistema del Formato Único (SFU)
5. Página Oficial del Ayuntamiento (información importante)

 Contratos y actas de entrega recepción, así como las acciones a realizar.

**Otros:**

Se realizaron 10 **contratos** de obra pública correspondiente a:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trabajos complementarios en la construcción de línea de agua potable en calle Higuera entre carretera El Salto y cerrada | San Francisco de la Soledad |
| 2 | Extracción y retiro de material producto del desazolve en el Arroyo de En Medio de las Rosas hasta Francisco Villa | Santa Paula |
| 3 | Sustitución de líneas hidrosanitarias y construcción de concreto hidráulico estampado (machuelo integral, banquetas, alumbrado con faroles) en calle 16 de Septiembre entre calle Madero y Pino Suárez | Cabecera Municipal |
| 4 | Pavimento con concreto hidráulico en calle Constitución entre Industria y Herrera y Cairo | El Rosario |
| 5 | Empedrado zampeado en la calle de Ojuelos entre Totatiche y Periférico Oriente | Jalisco |
| 6 | Empedrado Zampeado calle Chimalpopocatl entre Tlatelolco y Rey Moctezuma | Rey Xolotl |
| 7 | Construcción de empedrado zampeado en calle Miguel Alemán entre calle Vallarta y Priv. Francisco I. Madero | Santa Paula |
| 8 | Construcción de empedrado de cuña en varias calles de la colonia Jauja de la Municipalidad de Tonalá, Jalisco, son: Girasol entre Clavel y calle Paraíso, calle Miguel Alemán entre Av. Del Carril y calle Paraíso | Jauja |
| 9 | Construcción de empedrado zampeado en varias calles de la colonia Jalisco Segunda Sección, Municipio de Tonalá, Jalisco, las calles son: Mazamitla entre calle Tizapán el Alto y Barranca, y calle Mazamitla entre calle Manuel M. Diéguez y Teuchitlán (solo un tramo), calle Atemajac de Brizuela entre calle Manuel M. Diéguez y Degollado (solo un tramo) y calle Juanacatlán entre Mazamitla y Atemajac de Brizuela | Jalisco |
| 10 | Construcción de empedrado zampeado y banqueta en camino de entrada a la colonia Valentín Campa | Valentín Campa |

Se llevaron a cabo **04 Sesiones Ordinarias** del Comité de Adjudicación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Tonalá, Jalisco.

Tenemos vigentes **62 empresas** en el Padrón de Contratistas del Municipio

Se atendieron las observaciones realizadas por parte de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, sobre las acciones realizadas en el año 2017.

También se atendió las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación del Fondo De Infraestructura Social Municipal.